|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta ahora el avance ha sido positivo en las primeras etapas del proyecto. La planificación, el levantamiento de requerimientos, el diseño visual y el prototipo inicial se realizaron dentro del tiempo establecido. Sin embargo, hemos tenido retrasos en la etapa de implementación, especialmente en la lógica del juego y en la resolución de errores. Las dificultades han surgido principalmente por la disponibilidad limitada del equipo, ya que todos estamos cursando otras asignaturas, trabajando y además realizando práctica profesional. Esto ha afectado la frecuencia de reuniones, lo que ralentiza la programación colaborativa.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Mi forma de afrontar estas dificultades ha sido reorganizar mis horarios y priorizar tareas puntuales del proyecto. He estado revisando documentación, tutoriales y foros sobre Godot, de forma individual, para avanzar sin depender siempre de reuniones grupales. También tenemos planificado definir bloques de tiempo más estructurados los fines de semana para avanzar de forma más sincronizada y reducir la presión de la última etapa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que he tenido un buen desempeño en tareas de diseño de interfaces y creación de mecánicas básicas del juego. He sido responsable en cumplir con mis tareas y apoyar a los demás integrantes. No obstante, necesito mejorar en dos aspectos: gestión del tiempo y priorización. A veces me enfoco demasiado en detalles visuales, lo cual retrasa otras funcionalidades más críticas. La mejora sería equilibrar el esfuerzo entre arte y programación, y definir entregables más pequeños pero constantes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Lo que más me inquieta es que no tengo total claridad sobre el nivel de profundidad que debe tener el videojuego en su versión final: cuántos niveles, qué tipo de interacciones y qué tanto contenido funcional es obligatorio para cumplir con los estándares del proyecto APT. Una pregunta concreta para el docente sería: ¿Qué características mínimas debe tener el prototipo para considerarse completo y bien evaluado?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento creo que la distribución de tareas ha sido adecuada, ya que cada integrante está trabajando en un área específica acorde a sus fortalezas. No veo necesario redistribuir labores, pero sí podríamos agregar pequeñas tareas adicionales de pruebas y documentación para no acumularlas al final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido positivo, existe buena comunicación, confianza y disposición para apoyarnos. El único aspecto que podríamos mejorar es la coordinación de horarios, ya que coincidimos poco y eso afecta el avance conjunto. Una mejor planificación semanal ayudará a que no dependamos de última hora.