|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: Observando la carta Gantt, y al principio se logró avanzar perfectamente con el tiempo definido, incluso se logró acabar antes del tiempo la definición del proyecto, el diseño del videojuego y el maqueteo. Pero hasta el momento vamos lentos en cuanto a la programación y corrección de errores. Los factores que han dificultado son la falta de tiempo ya que todos los integrantes estamos trabajando, cursando un ramo pendiente y además realizando la práctica. Hace que no logremos juntarnos a definir avances.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Por el momento, sólo le he estado dando prioridad a la práctica más el informe, junto con los trabajos y pruebas del ramo, más de realizar las capacitaciones que nos dan Duoc con certifika, y finalmente intento ver videos y escribir ideas para el proyecto. Tengo planeado dedicar tiempo todos los domingos para reunión de equipo y avanzar en el mayor tiempo posible en el proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Encuentro que he logrado una buena dinámica e interfaz del proyecto, lo cual evalúo mi trabajo de buena manera, ya que le he puesto cariño y perfeccionismo. He buscado e implementado cada detalle dentro del videojuego para que sea llamativo, pero hay interacciones que aún faltan mejorar y no le he dedicado tiempo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Quizás unas de mis inquietudes que más me da vuelta en la cabeza es el de cómo debe quedar el proyecto final, cuáles son las expectativas del docente. Qué es lo que exigen como mínimo para ser un buen proyecto de título.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Considero que hemos trabajado muy bien con las actividades que nos distribuimos, e incluso nos apoyamos y nos vamos hemos ido entregando ideas, para lograr avanzar mejor, además de que ayuda bastante que todos estemos involucrados directamente en cada uno de las actividades del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo que ha sido un buen trabajo en grupo. Tenemos una buena comunicación, confianza y buen trabajo en equipo. Lo único que fallamos es en coincidir en el tiempo, ya que no contamos con los mismos horarios libres.