|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar la carta Gantt, en general se han cumplido los tiempos planificados en las primeras fases: análisis inicial, redacción del informe, creación de assets y estructura del videojuego. El atraso se ha presentado principalmente en la etapa de programación y pruebas, ya que demanda más tiempo y coordinación. Los factores que han dificultado esto son la carga académica, la práctica profesional y los compromisos laborales que tenemos los tres integrantes. Esto reduce la disponibilidad colectiva, especialmente para tareas que requieren sincronización, como depuración de errores y programación de interacciones.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La forma de enfrentarlas ha sido segmentar las tareas individuales y avanzar de manera asincrónica. Cada integrante ha trabajado en su área cuando el tiempo lo permite. Para las próximas semanas, nuestro plan es calendarizar micro-reuniones técnicas para resolver errores de programación y revisar avances integrados. Una acción concreta será definir entregables semanales más pequeños, en vez de esperar grandes avances acumulados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi aporte ha sido constante, especialmente en tareas de documentación, organización de entregables y coordinación de bitácoras. He apoyado la estructura del informe y el registro de evidencias. Para mejorar, debo dedicar más tiempo a integrar los elementos gráficos dentro del motor del juego y practicar el uso de Godot, porque aún me toma tiempo entender ciertos scripts y comportamientos. Una mejor estrategia sería practicar pequeños prototipos individuales entre semanas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis principales inquietudes están relacionadas con los criterios de evaluación del prototipo. Aunque tenemos claridad sobre los objetivos, aún necesito entender con mayor precisión: - ¿Qué métricas usa el docente para evaluar funcionalidades? - ¿Cuánto énfasis debe tener en experiencia de usuario versus contenido educativo? - ¿Cuál es el alcance ideal para un proyecto académico de este tipo? Estas preguntas ayudarían a enfocar el esfuerzo de manera estratégica y no sobredimensionar tareas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero que se deban redistribuir actividades, ya que los roles actuales funcionan bien. Sin embargo, creo necesario agregar actividades relacionadas con testing temprano, para identificar errores antes de llegar a la última fase. También sería útil asignar a un integrante la coordinación del proceso de pruebas y documentación, para evitar acumulación de tareas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido fluido y respetuoso. Existe una actitud positiva y disposición para apoyarse mutuamente. Una fortaleza es que todos se comprometen con el proyecto y participan activamente. La mejora más importante tiene que ver con coordinar mejor las reuniones y establecer horarios fijos. Esto permitirá que la programación y depuración de errores avancen más rápido y con menos desgaste.