Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | The Glitch in Duoc |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software Videojuegos educativos Diseño UX/UI Gestión y documentación de proyectos tecnológicos Pensamiento lógico aplicado a desafíos |
| Competencias | Diseñar y desarrollar software funcional Gestionar y documentar proyectos tecnológicos Aplicar estructuras lógicas a desafíos de programación Diseñar experiencias interactivas y gráficas pensando en el usuario Comunicar resultados, avances y evidencias mediante presentaciones y documentos |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Nuestro proyecto abordó una problemática real y habitual en el ámbito académico: las dificultades que experimentan muchos estudiantes al iniciar el aprendizaje de programación, lo que genera frustración, desmotivación y, en algunos casos, abandono de la carrera. Nuestro videojuego educativo busca transformar esa experiencia inicial en una instancia entretenida, cercana y progresiva, utilizando mecánicas simples, desafíos lógicos y narrativa en contexto estudiantil. - Este tema es altamente relevante para el campo profesional de la informática, ya que la programación es una habilidad base en el área tecnológica, y cualquier iniciativa que permita fortalecer motivación y aprendizaje temprano tiene impacto directo en la formación profesional futura. La situación se ubica dentro del contexto educativo superior en Chile, específicamente en Duoc UC, donde los estudiantes de primer año deben enfrentar asignaturas introductorias de programación. - Los beneficiarios del videojuego son principalmente estudiantes en etapa inicial de informática, pero también puede ser utilizado por docentes como herramienta complementaria o aplicada en laboratorios educativos. Nuestro aporte al contexto académico es ofrecer una herramienta lúdica, accesible y replicable, que reduce barreras de entrada a la programación, facilita la comprensión del pensamiento lógico y permite aprender desde el ensayo y error. |
| 2. Objetivos | Objetivo General Facilitar el acercamiento a la programación mediante un videojuego educativo que combine narrativa, interacción y desafíos lógicos, permitiendo a los estudiantes aprender en un entorno accesible y entretenido. Objetivos Específicos - Diseñar narrativa y mecánicas del juego en base a desafíos de programación básica. - Implementar funcionalidades interactivas en el motor Godot. - Crear entornos visuales con estilo Pixel Art orientados a la experiencia de usuario. - Aplicar metodologías de desarrollo de software para gestionar el proyecto. - Documentar y presentar las fases, resultados y aprendizajes del videojuego educativo. |
| 3. Metodología | La metodología utilizada fue modelo en cascada, lo que permitió desarrollar el videojuego en fases secuenciales: análisis de requerimientos, diseño visual y estructural, implementación en Godot, pruebas internas, cierre y documentación del proyecto. Fases realizadas - Análisis: identificación del problema y definición de los objetivos. - Diseño: narrativa, interfaz, mapa de escenas, estilo visual y wireframes. - Implementación: programación de mecánicas básicas, interacción, movimiento, colisiones, navegación y visuales. - Pruebas: revisión de jugabilidad, iniciativa de testing interno y corrección de errores. - Documentación y entrega: construcción del informe, bitácoras y presentación PPT. Esta metodología fue pertinente porque permitió organizar un proyecto académico con tiempos definidos y roles distribuidos, lo que facilitó claridad y orden para no perder el foco y poder presentar un prototipo funcional dentro del plazo. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas - Definición del concepto y contexto educativo del videojuego. - Diseño narrativo y estructura de niveles. - Creación de personajes, escenarios y Pixel Art. - Programación en Godot Engine 4 utilizando GDScript. - Pruebas internas, corrección de errores y revisión visual. - Redacción del informe y preparación de presentación PPT. Facilitadores - Buen trabajo en equipo, comunicación y división clara de roles. - Motivación compartida por la gamificación y enseñanza. - Plan de trabajo y cronograma organizado desde el inicio. - Aplicación de herramientas adecuadas (Godot, GitHub, Word, PPT). Dificultades - Dificultad para coincidir en tiempos comunes porque los integrantes tienen trabajo + práctica profesional. - Curva de aprendizaje de Godot y errores inesperados. - Retraso natural de programación frente a la estimación inicial. Ajustes realizados - Extensión del tiempo de implementación en Godot. - Simplificación de algunas mecánicas y visuales para priorizar un prototipo estable. - Documentación incremental para no acumular trabajo al final. - Reuniones fijas semanales para avanzar colaborativamente. |
| 5. Evidencias | Las principales evidencias del desarrollo del Proyecto APT fueron: - Informe del Proyecto: planificación, objetivos, fundamentación y metodología. - Presentación PPT “The Glitch in Duoc”: resumen visual del proyecto, cronograma, narrativa, problemática y solución. - Prototipo inicial en Godot: escenas base, interacción y mecánicas funcionales mínimas. - Bitácoras de avance y plan de trabajo: actividades, responsables, estado de avance y ajustes. - Pruebas internas de jugabilidad: testeo con usuarios informales para identificar errores y mejoras. Estas evidencias permiten visualizar el desarrollo del videojuego desde su concepción hasta su ejecución y validan el aprendizaje técnico del equipo. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo del Proyecto APT reforzó el interés profesional por el desarrollo de software educativo, gamificación y tecnologías interactivas aplicadas al aprendizaje, permitiendo valorar el rol del diseño UX y de la narrativa como puente entre tecnología y enseñanza. Antes del proyecto, los intereses eran más generales. Después del proyecto, el equipo comprende mejor: - Cómo se diseñan recursos educativos tecnológicos. - Cómo aplicar lógica y estructura de programación al diseño de videojuegos. - Cómo comunicar resultados y documentar procesos de desarrollo. A partir de esta experiencia, el equipo se proyecta profesionalmente en áreas como: - Desarrollo de videojuegos o simuladores educativos - Diseño UX/UI y soluciones interactivas - Programación aplicada a enseñanza y plataformas de aprendizaje El proyecto permitió conectar habilidades técnicas con una aplicación pedagógica real y visualizar nuevas oportunidades laborales relacionadas con tecnología educativa. |